Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja

(Ministru prezidenta 23.02.2023. rīkojums Nr. 2024/1.2.1.-64)

SĒDES PROTOKOLS

| Rīgā | Nr. 1 | 2024. gada 1. martā |
| --- | --- | --- |

| Sēdi vada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Satiksmes ministrs | – | K. Briškens |
| Piedalās: |  |  |
| Tematiskās komitejas locekļi: |  |  |
| Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs | – | A. Švinka |
| Ārlietu ministrs | – | A. K. Kariņš |
| Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs | – | J. Miezainis |
| Finanšu ministrs | – | A. Ašeradens |
| Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs | – | J. Irbe |
| Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre | – | L. Paegļkalna |
| Institūciju pārstāvji: |  |  |
| Ekonomikas ministrija | – | O. Feldmane |
| Finanšu ministrija | – | D. Hildebrante |
| Satiksmes ministrija | – | L. Austrupe |
|  | – | K. Medne |
|  | – | R. F. Geks |
|  | – | Ģ. Dubkēvičs |
| Tieslietu ministrija | – | I. Kalniņš |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | – | V. Razumovskis |
| Veselības ministrija | – | A. Uršuļskis |
| RB Rail AS |  | K. Gruškevica |
|  | – | K. Malnača |
|  | – | Ē. Diļevs |
| Valsts kanceleja | – | K. Stone |
| Ministru prezidenta birojs | – | S. Draviņš |
|  | – | I. Skrodele |
| Protokolē |  |  |
| Valsts kancelejas pārstāve | – | L. Peinberga |
| Sēdi sāk plkst. 10:30 |  |  |

1. §

Par tematiskās komitejas darba uzdevumiem

______________________________________________________________

- Ašeradens, A. K.  Kariņš, R. F. Geks, J. Miezainis, Ē. Diļevs, L. Paegļkalna, K. Briškens)

- Pieņemt zināšanai satiksmes ministra sniegto informāciju par tematiskās komitejas uzdevumiem trijos posmos:

1.1. starpnozaru jautājumu risināšana: identificēt Rail Baltica projektu īstenošanu kavējošas starpnozaru problēmas un lemt par to risinājumu;

1.2. Ministru kabinetā izskatāmu jautājumu sagatavošana: pirms jautājumu iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtēt un konceptuāli vienoties par Rail Baltica projekta tvērumu, īstenošanu, finansējuma apmēru un avotiem, kā arī normatīvo aktu grozījumu projektiem;

1.3. Rail Baltica attīstības koridors: veidot ilgtspējīgu un iekļaujošu Rail Baltica koridora attīstību Latvijā un Baltijas reģionā, kā arī veicināt tā iekļaušanos Eiropas vienotajā telpā.

2. Atbalstīt finanšu ministra izteikto priekšlikumu par nepieciešamību visu Rail Baltica projekta īstenošanai jau piešķirto un turpmāk nepieciešamo finansējumu, kā arī finanšu saistības iekļaut valsts budžeta plānošanas vadības sistēmā.

3. Atbalstīt finanšu ministra izteikto priekšlikumu par nepieciešamību risināt VAS “Latvijas dzelzceļš” transformācijas jautājumus un integrēšanu Rail Baltica projekta īstenošanas procesā.

2. §

Par Rail Baltica projekta ieviešanas scenāriju Latvijā un plānotajām pārvaldības izmaiņām ______________________________________________________________

(R. F. Geks, A. Ašeradens, A. K.  Kariņš, J. Miezainis, L. Paegļkalna, Ē. Diļevs, A. Švinka, K. Briškens)

- Pieņemt zināšanai satiksmes ministra sniegto prezentāciju par Rail Baltica projekta ieviešanas scenāriju Latvijā un plānotajām pārvaldības izmaiņām.

- Pamatā atbalstīt priekšlikumus par optimizētu Rail Baltica projekta ieviešanas scenāriju Latvijā līdz 2030. gadam, par būtiskām izmaiņām projekta pārvaldībā, ieviešot centralizētu pārvaldības modeli, un jauna Rail Baltica projekta īstenošanas likumprojekta izstrādi.

- Satiksmes ministrijai turpināt informatīvā ziņojuma “Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu” un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta (TAP portāla lieta 23-TA-3176) saskaņošanu un saskaņoto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

- Satiksmes ministrijai sagatavot Rail Baltica projekta īstenošanas likumprojekta uzmetumu izskatīšanai kārtējā tematiskās komitejas sēdē.

- Valsts kancelejai Satiksmes ministrijas precizēto prezentāciju (ierobežotas pieejamības informācija) nosūtīt visām ministrijām.

Sēdi slēdz plkst. 12.20

| Satiksmes ministrs | (paraksts*) | Kaspars Briškens |
| --- | --- | --- |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu