Darba daudzumu un izmaksu saraksts

Aizkraukles nodaļas autoceļu tīklā

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Vienību izcenoj. Nr. | Vienību izmēri | Darba daudzums | Vienības cena LVL | Darbu izmaksa LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Autoceļš A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) km 132.400 - 132.500 |  |  |  |  |  |
| 1 | Tilta konusa nostiprinājums ar monolīto betonu | 2.1.6.2.3. | m2 | 100 | 26.79 | 2679.00 |
| 2 | Izkalojumu aizbēršana | 5.1.1. | m3 | 650 | 23.72 | 15418.00 |
| 3 | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi | 5.1.2.1 | m2 | 450 | 6.84 | 3078.00 |
| 4 | Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu | 5.1.2.2 | m2 | 450 | 9.42 | 4239.00 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 25414.00 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 5336.94 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 30750.94 |
|  | Autoceļš P73 Vecumnieki - Nereta - Subate km 25.800 |  |  |  |  |  |
| 1 | Izkalojumu aizbēršana | 5.1.1. | m3 | 6 | 23.72 | 142.32 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 142.32 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 29.89 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 172.21 |
|  | Autoceļš P87 Bauska - Aizkraukle km 36.000 - 38.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nesaistīta seguma atjaunošana | 5.1.1. | m3 | 33 | 25.70 | 848.10 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 848.10 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 178.10 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 1026.20 |
|  | Autoceļš V918 Zemkopības institūts - Skrīveri km 0.700 |  |  |  |  |  |
| 1 | Izkalojumu aizbēršana | 5.1.1. | m3 | 4 | 23.72 | 94.88 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 94.88 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 19.92 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 114.80 |
|  | Autoceļš V924 Pļaviņas - Krievciems km 10.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Izkalojumu aizbēršana | 5.1.1. | m3 | 2 | 23.72 | 47.44 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 47.44 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 9.96 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 57.40 |
|  | Autoceļš V932 Nereta - Gricgale - Erberģe km 3.000 - 35.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotas grunts ceļos | 4.2.5. | m3 | 98 | 18.39 | 1802.22 |
| 2 | Nesaistīta seguma atjaunošana | 4.2.2. | m3 | 192 | 25.70 | 4934.40 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 6736.62 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 1414.69 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 8151.31 |
|  | Autoceļš V937 Mežmuiža - Krīči km 1.000 - 2.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotas grunts ceļos | 4.2.5. | m3 | 33 | 18.39 | 606.87 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 606.87 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 127.44 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 734.31 |
|  | Autoceļš V941 Pērse - Zirnīši km 0.050 |  |  |  |  |  |
| 1 | Izkalojumu aizbēršana | 5.1.1. | m3 | 13 | 23.72 | 308.36 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 308.36 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 64.76 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 373.12 |
|  | Autoceļš V942 Alunāni - Irši km 5.200 |  |  |  |  |  |
| 1 | Izkalojumu aizbēršana | 5.1.1. | m3 | 18 | 23.72 | 426.96 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 426.96 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 89.66 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 516.62 |
|  | Autoceļš V952 Jaunzemji - Smēdes km 2.000 - 5.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nesaistīta seguma atjaunošana | 4.2.2. | m3 | 121 | 25.70 | 3109.70 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 3109.70 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 653.04 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 3762.74 |
|  | Autoceļš V964 Taurupe - Vecbebri km 13.700 - 14.300 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nesaistīta seguma atjaunošana | 4.2.2. | m3 | 50 | 25.70 | 1285.00 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 1285.00 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 269.85 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 1554.85 |
|  | Autoceļš V1003 Ozolaine - Skaistkalne - Straumes km 17.000 - 21.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nesaistīta seguma atjaunošana | 4.2.2. | m3 | 101 | 25.70 | 2595.70 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 2595.70 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 545.10 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 3140.80 |
|  | Pavisam kopā ar PVN |  |  |  |  | 50355.30 |