Darba daudzumu un izmaksu saraksts

Ludzas nodaļas autoceļu tīklā

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Vienību izcenoj. Nr. | Vienību izmēri | Darba daudzums | Vienības cena LVL | Darbu izmaksa LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Autoceļš P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki km 52,100 |  |  |  |  |  |
| 1. | Plastmasas caurteku ar diametru 0,8 uzstādīšana | 2.2.2.1.2.4. | m | 12 | 184.66 | 2215.92 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 2215.92 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 465.34 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 2681.26 |
|  | Autoceļš V509 Djatlovka - Aizpure - Apšukalns km 1,400 - 1,900 |  |  |  |  |  |
| 1. | Nesaistīta seguma atjaunošana | 4.2.2. | m3 | 800 | 24.22 | 19376.00 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 19376.00 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 4068.96 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 23444.96 |
|  | Autoceļš V510 Zilupe - Dilāni - Krivanda km 13,750 - 16,220 |  |  |  |  |  |
| 1. | Plastmasas caurteku ar diametru 0,5 uzstādīšana | 2.2.2.1.2.2. | m | 8 | 87.32 | 698.56 |
| 2. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos | 4.2.5. | m3 | 1200 | 15.65 | 18780.00 |
| 3. | Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē | 5.2.3. | m3 | 520 | 3.74 | 1944.80 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 21423.36 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 4498.91 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 25922.27 |
|  | Autoceļš V514 Duboviki - Lauderi km 6,340 |  |  |  |  |  |
| 1. | Plastmasas caurteku ar diametru 0,8 uzstādīšana | 2.2.2.1.2.4. | m | 12 | 184.66 | 2215.92 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 2215.92 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 465.34 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 2681.26 |
|  | Autoceļš V524 Ņukši - Rosica km 3,650 - 4,350 |  |  |  |  |  |
| 1. | Plastmasas caurteku ar diametru 0,5 uzstādīšana | 2.2.2.1.2.2. | m | 20 | 87.32 | 1746.40 |
| 2. | Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni | 5.2.4. | m3 | 280 | 4.87 | 1363.60 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 3110.00 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 653.10 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 3763.10 |
|  | Autoceļš V526 Ludza - Auziņi - Stoļerova km 6,150 - 6,360 |  |  |  |  |  |
| 1. | Plastmasas caurteku ar diametru 0,4 uzstādīšana | 2.2.2.1.2.1. | m | 10 | 71.76 | 717.60 |
| 2. | Nesaistīta seguma atjaunošana | 4.2.2. | m3 | 100 | 24.22 | 2422.00 |
| 3. | Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni | 5.2.4. | m3 | 160 | 4.87 | 779.20 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 3918.80 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 822.95 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 4741.75 |
|  | Autoceļš V545 Vecslabada - Šķaune km 6,200 - 8,460 |  |  |  |  |  |
| 1. | Plastmasas caurteku ar diametru 0,5 uzstādīšana | 2.2.2.1.2.2. | m | 8 | 87.32 | 698.56 |
| 2. | Nesaistīta seguma atjaunošana | 4.2.2. | m3 | 200 | 24.22 | 4844.00 |
| 3. | Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni | 5.2.4. | m3 | 480 | 4.87 | 2337.60 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 7880.16 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 1654.83 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 9534.99 |
|  | Autoceļš V607 Zamševiki - Tīmaņi - Zirgi km 16,500 - 16,600 |  |  |  |  |  |
| 1. | Plastmasas caurteku ar diametru 0,4 uzstādīšana | 2.2.2.1.2.1. | m | 8 | 71.76 | 574.08 |
| 2. | Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni | 5.2.4. | m3 | 150 | 4.87 | 730.50 |
|  | Kopā |  |  |  |  | 1304.58 |
|  | PVN 21% |  |  |  |  | 273.96 |
|  | Kopā darbi pēc līgumcenām: |  |  |  |  | 1578.54 |
|  | Pavisam kopā ar PVN |  |  |  |  | 74348.14 |