***Rail Baltica* projekta īstenošanas tematiskā komiteja**

(Ministru prezidenta 23.02.2023. rīkojums Nr. 2024/1.2.1.-64)

**SĒDES PROTOKOLS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīgā | Nr. 3 | 2025. gada 28. maijā |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sēdi vada** |  |  |
| Satiksmes ministrs | – | A. Švinka |
|  |  |  |
| **Piedalās:** |  |  |
| **Tematiskās komitejas locekļi:** |  |  |
| Aizsardzības ministra vietā – parlamentārā sekretāre | – | L. Gātere |
| Ārlietu ministre vai ministres vietā – parlamentārais sekretārs | – | nepiedalās |
| Ekonomikas ministrs vai ministra vietā – parlamentārais sekretārs | – | nepiedalās |
| Finanšu ministrs | – | A. Ašeradens |
| Klimata un enerģētikas ministra vietā – parlamentārais sekretārs | – | J. Irbe |
| Tieslietu ministres vietā – parlamentārā sekretārs | – | L. Paegļkalna |
| Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministres vietā – parlamentārā sekretāre | – | I. Dambīte-Damberga |
|  |  |  |
| **Institūciju pārstāvji:** |  |  |
| Aizsardzības ministrija | – | S. Spūle |
| Ārlietu ministrija | – | A Viļumsons |
|  |  | G. Zadraks |
| Ekonomikas ministrija | – | O. Feldmane |
| Finanšu ministrija | – | B. Bāne |
|  |  | D. Hildebrante |
| Izglītības un zinātnes ministrija | – | J. Reirs |
| Kultūras ministrija | – | S. Grūbe |
| Satiksmes ministrija | – | Ģ. Dubkēvičs |
|  |  | A. Židkovs |
|  |  | K. Malnača |
|  |  | G. Silovs |
|  |  | B. Rapa |
|  |  | K. Pudiste |
| Tieslietu ministrija | – | S. Vīgante |
|  |  | L. Strazdiņa |
| Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija | – | M. Turks |
|  |  | M. Grīnbergs |
| Zemkopības ministrija | – | N. Šmits |
| Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde | – | V. Vīksne-Bārbale |
| RB Rail AS | – | O. Daugavietis |
|  |  | A. Smuškovs |
|  |  | A. Benfelde |
|  |  | U. Sabulis |
| SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" | – | M. Krauklis |
|  |  | J. Naglis |
| Valsts kanceleja | – | P. Vilks |
|  |  | R. Kronbergs |
| Ministru prezidentes birojs | – | I. Dālderis |
|  |  | S. Draviņš |
|  |  |  |
| **Protokolē** |  |  |
| Valsts kancelejas pārstāve | – | L. Milenberga |
|  |  |  |
| Sēdi sāk plkst. 9:00 |  |  |

**1. §**

***Rail* *Baltica* projekta īstenošanā iesaistīto institūciju kompetenču sadalījums *Rail Baltica* projekta īstenošanas likumprojektā un izmaiņas *Rail Baltica* projekta ieviešanas struktūrā**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(K. Malnača, A. Ašeradens, A. Židkovs, N. Šmits, O. Feldmane, I. Dālderis, A. Švinka)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas pārstāves sniegto prezentāciju un konceptuāli atbalstīt virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā Satiksmes ministrijas sagatavotos priekšlikumus izmaiņām *Rail Baltica* projekta īstenošanā, iesaistīto institūciju kompetenču sadalījumam un izmaiņām projekta ieviešanas struktūrā, kas paredz ieguldīt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” kapitāla daļas VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatkapitālā.

**2. §**

**Konsolidēto materiālu iegāde**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(K. Malnača, A. Ašeradens, O. Feldmane, L. Paegļkalna, J. Irbe, A. Šmuškovs, N. Šmits, J. Reirs, B. Bāne, A. Švinka)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas pārstāves sniegto prezentāciju un sēdes dalībnieku izteiktos viedokļus par konsolidēto materiālu iegādes līguma noslēgšanas nepieciešamību un tā potenciālo ietekmi uz būvniecības procesu kopumā (tai skaitā, materiālu izmaksas un to kvalitāte).

2. Konceptuāli atbalstīt virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā Satiksmes ministrijas sagatavoto priekšlikumu par Konsolidēto materiālu iegādes līguma slēgšanu starp visām trijām Baltijas valstīm, vienlaikus pie līguma projekta pievienojot papildu vienošanos par to, ka Latvija *Rail Baltica* dzelzceļa līnijas sliežu ceļu klātnes virsbūves izbūvei šajā brīdī (līdz nākošajam lēmumam), neizmantos līgumā paredzēto konsolidēto materiālu iegādes iespēju.

**3. §**

**Rail Baltica enerģijas apakšsistēmas (ENE) projektēšana un būvniecība**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(K. Malnača, U. Sabulis, A. Benfelde, A. Ašeradens, B. Bāne, A. Švinka)

1. Pieņemt zināšanai RB Rail AS pārstāvju sniegto prezentāciju un sēdes dalībnieku izteiktos viedokļus par līguma slēgšanu enerģijas apakšsistēmas izveidošanai visā trijās Baltijas valstīs.

2. Satiksmes ministrijai, sniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par enerģijas apakšsistēmas līgumu noslēgšanu, izvērtēt sēdes dalībnieku izteiktos viedokļus.

**4. §**

**Progresa ziņojums par Būvdarbiem Rīgas centrālajā stacijā un Rīgas lidostā (esošā situācija un AF&KF priekšlikums)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(A. Švinka)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

Sēdi slēdz plkst. 11:05

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Satiksmes ministrs | (paraksts\*) | Artis Švinka |

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu